গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, স্হানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জেলাঃ গাজীপুর

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, স্হানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৭ – জুন ৩০, ২০১৮

সূচিপত্র

| উপক্রমনিকা ............................................................................................................................ | ৩ |
| --- | --- |
| এলজিইডি’র কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ........................................................................................... | ৪ |
| সেকশন- ১ এলজিইডি’র রুপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি .......... | ৫ |
| সেকশন- ২ কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ............................ | ৬ |
| সংযোজনী- ১: শব্দসংক্ষেপ ( Acronyms).............................................................................................. | ১১ |
| সংযোজনী-২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি ..................................................... | ১২ |
| সংযোজনী-৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা ............. | ১৪ |

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জেলাঃ গাজীপুর

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে ২০১৭ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন।

- এলজিইডি’র কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র 
(Overview of the Performance of LGED)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ (২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭)

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা স্থানীয় সরকার বিভাগের এবং এলজিইডি’র একটি গুরুত্বত্বপূর্ণ দায়িত্ব। গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বিগত ৩ বছরে গ্রাম এলাকায় ১৬৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ, ৩৪১ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ১১৪৫ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন এর জন্য ৯টি গ্রোথসেন্টার উন্নয়ন/ গ্রামীণ হাট/ বাজার উন্নয়ন করা হয়েছে। যানবাহন ও পথচারী চলাচলের সুবিধার জন্য পৌর এলাকায় ১০২.২০ কিলোমিটার রাস্তা ফুটপাত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ  এবং জলাবব্ধতা নিরসনে ১১.৫২কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। ৪টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৩টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, ক্রমবর্ধমান নগর জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান, সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সংহতকরণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পল্লী ও শহর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাস্তা, ব্রিজ-কালভার্ট, ড্রেন, ফুটপাত নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি গুণগত মান উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিসিসি রাস্তার পরিবর্তে আরসিসি ও সিসি রাস্তা নির্মাণ করা হবে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ৫৪ কিঃমিঃ কাঁচা সড়ক পাকাকরণ;

- ১১৩ কিঃমিঃ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ;

- ৩০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ;

- ১ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন ও ১ টি  উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ;

- ৩ টি হাট-বাজার উন্নয়ন।

সেকশন ১

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

১.১ রূপকল্প (Vision):

পল্লী ও শহর অঞ্চলের পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

গ্রাম ও নগরে  টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ এলজিইডি’র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন

২. পল্লী এলাকার নির্মিত অবকাঠামোর সংরক্ষণ

৩. পরিকল্পিত টেকসই নগর উন্নয়নে সহায়তা করা

৪.  স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা উন্নীতকরণ

৫.  ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

৬.  পরিকল্পিত টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন

৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন

৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. পল্লী ও নগর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

২. ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

৪. ইউনিয়ন, উপজেলা ও পৌরসভা প্লানবুক, ম্যাপিং ও সড়ক এবং সামাজিক অবকাঠামোর ডাটাবেজ সংরক্ষরণ।

৫. জনপ্রতিনিধি, উপকারভোগী, ঠিকাদার ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলসমূহের সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬. গ্রোথ সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৭. ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পরিষদ ও পৌরসভাকে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৮. পল্লী অবকাঠামো  রক্ষণাবেক্ষণ।

সেকশন ২
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator) | প্রকৃত অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮ (Target/Criteria Value for FY 2017-18) |  |  |  |  | প্রক্ষেপন (Projection) ২০১৮-২০১৯ | প্রক্ষেপন (Projection) ২০১৯-২০২০ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| [১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন | ৩৫ | [১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ | [১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক | কিঃমিঃ | ৪ | ২ | ২ | ২ | ১.৮ | ১.৬ | ১.৪ | ১.৩ | ২.৫ | ২.৫ |
|  |  |  | [১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক | কিঃমিঃ | ৩ | ৬ | ৭ | ৬ | ৫.৮ | ৫.৭ | ৫.৬ | ৫.৫ | ৬.৫ | ৬.৫ |
|  |  |  | [১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক | কিঃমিঃ | ৩ | ৪২ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৫.৮ | ৪৫.৬ | ৪৫.৪ | ৪৫ | ৪৭ | ৪৮ |
|  |  | [১.২] পাকা সড়কে ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ | [১.২.১] নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট | মিঃ | ৬ | ৩৩৬ | ৩৬০ | ২৪৮ | ২৪৬ | ২৪৪ | ২৪২ | ২৪০ | ২৫০ | ২৫২ |
|  |  | [১.৩] হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন | [১.৩.১] উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার | সংখ্যা | ৩ | ৩ | ৩ | ৪ | ৩.৬ | ৩.২ | ২.৮ | ২.৬ | ৪ | ৪ |
|  |  | [১.৪] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ | [১.৪.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন | সংখ্যা | ৪ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
|  |  | [১.৫] ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ | [১.৫.১] নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন | সংখ্যা | ৪ | ১ | ১ | ১ | ০.৯ | ০.৮ | ০.৭ | ০.৬ | ১ | ১ |
|  |  | [১.৬] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্হান সৃষ্টি | [১.৬.১] সৃষ্ট কর্মসংস্হান | লক্ষ জনিদবস | ৬ | ২ | ২ | ১১ | ১০.৫ | ১০ | ৯.৫ | ৯ | ১১ | ১১ |
|  |  | [১.৭] সবুজায়ন | [১.৭.১] বৃক্ষরোপন | টি | ২ | - | - | ১০০০ | ৯৫০ | ৯০০ | ৮৫০ | ৮০০ | ১০০০ | ১০০০ |
| [২] পরিকল্পিত টেকসই নগর উন্নয়নে সহায়তা করা | ১৪ | [২.১] ফুটপাত | [২.১.১] ফুটপাত | কিঃমিঃ | ৪ | - | - | ২৪ | ২৩ | ২২ | ২১ | ২০ | ২৪ | ২৪ |
|  |  | [২.২] পৌর/নগর এলাকায় ড্রেন নির্মাণ | [২.২.১] নির্মিত ড্রেন | কিঃমিঃ | ৪ | ২ | ২.৫২ | ১৫ | ১৪.৫ | ১৪ | ১৩.৫ | ১৩ | ১৫ | ১৫ |
|  |  | [২.৩] পৌর/নগর এলাকায় সড়ক উন্নয়ন/ নির্মাণ | [২.৩.১] নির্মিত পৌর/নগর সড়ক | কিঃমিঃ | ৬ | ৩৩.২৯ | ৩৪ | ৪০ | ৩৯ | ৩৮ | ৩৭ | ৩৬ | ৪০ | ৪০ |
| [৩] পল্লী এলাকায় নির্মিত অবকাঠামো সংরক্ষণ | ১০ | [৩.১] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ | [৩.১.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক | কিঃমিঃ | ৮ | ১১১ | ১১৩ | ১৪০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১১৩ | ১৪৫ | ১৫০ |
|  |  | [৩.২]পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ | [৩.২.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট | মিঃ | ২ | ৩০ | ৩০ | ২০ | ১৯ | ১৮ | ১৭ | ১৬ | ২০ | ২০ |
| [৪] ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ | ১০ | [৪.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন | [৪.১.১] খননকৃত সেচ খাল | কিঃমিঃ | ৩ | ১ | ০ | ৪ | ৩.৬ | ৩.২ | ৩ | ২.৮ | ৪ | ৪ |
|  |  | [৪.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার | [৪.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বাঁধ | কিঃমিঃ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|  |  | [৪.৩] বন্যা ব্যবস্হাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/সংস্কার | [৪.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর | সংখ্যা | ৪ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| [৫] পরিকল্পিত টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন | ৬ | [৫.১] ইজিপি এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন | [৫.১.১] ইজিপির মাধ্যমে মূল্যায়ণকৃত দরপত্র | সংখ্যা | ৬ | ২১৬ | ১৪৫ | ১৫৫ | ১৫২ | ১৫০ | ১৪৮ | ১৪৫ | ১৬০ | ১৬৫ |
| [৬] স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন সংহতকরণ | ৫ | [৬.১] অফিস ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন এবং প্রশিক্ষণ | [৬.১.১] পরিদর্শনকৃত অফিস ও প্রকল্প (প্রকল্প পরিচালক) | সংখ্যা | ১ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১৪ | ১৩ | ১২ | ১১ | ১৫ | ১৫ |
|  |  |  | [৬.১.২] পরিদর্শনকৃত অফিস ও প্রকল্প (২৫ টিম) | সংখ্যা | ৩ | ২০ | ২০ | ২৫ | ২৪ | ২৩ | ২২ | ২০ | ২৫ | ২৫ |
|  |  |  | [৬.১.৩] প্রশিক্ষণ | সংখ্যা | ১ | ২৯৫ | ২৯৫ | ৩০০ | ২৯৯ | ২৯৮ | ২৯৮ | ২৯৫ | ৩০০ | ৩০০ |

এলজিইডি’র আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সুচক (Performance Indicator) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI) | লক্ষ্যমাত্রার মান - ২০১৭-১৮ (Target Value -2017-18) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | অসাধারণ (Excellent) | অতি উত্তম (Very Good) | উত্তম (Good) | চলতি মান (Fair) | চলতিমানের নিম্নে (Poor) |
|  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | ৪ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিলকৃত | তারিখ | .৫ | ১৯ এপ্রিল | ২৩ এপ্রিল | ২৫ এপ্রিল | ২৬ এপ্রিল | ২৭ এপ্রিল |
|  |  | মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত | তারিখ | ১ | ১৫ জুন | ১৮ জুন | ১৯ জুন | ২০ জুন | ২১ জুন |
|  |  | ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ১ | ১৬ জুলাই | ১৮ জুলাই | ১৯ জুলাই | ২০ জুলাই | ২৩ জুলাই |
|  |  | ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | .৫ | ৪ | ৩ | - | - | - |
|  |  | ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ১ | ১৪জানুয়ারি | ১৬ জানুয়ারি | ১৮ জানুয়ারি | ২১ জানুয়ারি | ২২ জানুয়ারি |
| কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন | ৯ | ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ২৫ | ২০ |
|  |  | ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা | ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত | % | .৫ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ |
|  |  | পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ | পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারিকৃত | % | .৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - |
|  |  | সিটিজেন্‌স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান | প্রকাশিত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ |
|  |  | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ | % | ১ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ |
|  |  | সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা | সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত | % | ১ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ |
|  |  | এলজিইডিতে কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালু করা | কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালুকৃত | তারিখ | ১ | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | ২৮ ফেব্রুয়ারি | - | - |
|  |  | এলজিইডিতে কমপক্ষে ৩টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত | কমপক্ষে ৩টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত | তারিখ | ১ | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ১৫ মার্চ | - |
|  |  | এলজিইডিতে ও অধীনস্থ জেলা কার্যালয় সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন | উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও (SIP)-সমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ১ | ৪ জানুয়ারি | ১১ জানুয়ারি | ১৮ জানুয়ারি | ২৫ জানুয়ারি | ৩১ জানুয়ারি |
|  |  |  | উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও (SIP) রেপ্লিকেটেড | সংখ্যা | ১ | ২৫ | ২০ | ১৫ | ১০ | - |
| আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৩ | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ |
|  |  | স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা | স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা | তারিখ | ১ | ১ ফেব্রুয়ারি | ১৫ ফেব্রুয়ারি | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ২৮ মার্চ | ১৫ এপ্রিল |
|  |  |  | অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা | তারিখ | .৫ | ১ ফেব্রুয়ারি | ১৫ ফেব্রুয়ারি | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ২৮ মার্চ | ১৫ এপ্রিল |
|  |  | এলজিইডিতে কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা | কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েব সাইটে প্রকাশিত | তারিখ | .৫ | ১৫ অক্টোবর | ২৯ অক্টোবর | ১৫ নভেম্বর | ৩০ নভেম্বর | ১৪ ডিসেম্বর |
| দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন | ২ | সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণের সময় | জনঘণ্টা | ১ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ |
|  |  | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত | তারিখ | .৫ | ১৩ জুলাই | ৩১ জুলাই | - | - | - |
|  |  |  | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | .৫ | ৪ | ৩ | - | - | - |
| তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন | ২ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | % | .৫ | ১০০ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ |
|  |  | স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ | স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত | % | .৫ | ১০০ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ |
|  |  | বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ | বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১ | ১৫ অক্টেবর | ২৯ অক্টোবর | ১৫ নভেম্বর | ৩০ নভেম্বর | ১৪ ডিসেম্বর |

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

| ক্রমিক নং | শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) | বিবরণ |
| --- | --- | --- |
| ১ | এলজিডি | লোকাল গভর্ণমেন্ট ডিভিশন |
| ২ | এলজিইডি | লোকাল গভর্ণমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপাটমেন্ট |
| ৩ | মিঃ | মিটার |
| ৪ | কিঃমিঃ | কিলোমিটার |
| ৫ | বিসি (BC) সড়ক | বিটুমিন কার্পেটিং সড়ক |
| ৬ | আরসিসি (RCC) সড়ক | রিনফোর্সড সিমেন্ট কনক্রিট সড়ক |
| ৭ | সিসি (CC) সড়ক | সিমেন্ট কনক্রিট সড়ক |
| ৮ | ডিপিপি | ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল |
| ৯ | ইজিপি | ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট |

সংযোজনী-২: কমসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

| ক্রঃ নং | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | বিবরণ | বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা | পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্ত সূত্র | সাধারণ মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | [১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ | [১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক | স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা সড়কের মোট ০.৩৭ লক্ষ কিঃমিঃ সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্য হতে কাঁচা সড়ক পাকাকরণের কাজ। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
|  |  | [১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক | স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউনিয়ন সড়কের মোট ০.৪২ লক্ষ কিঃমিঃ সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্য হতে কাঁচা সড়ক পাকাকরণের কাজ। |  |  |  |
|  |  | [১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক | স্থানীয় সরকার বিভাগ গ্রাম সড়কের মোট ২.৪২ লক্ষ কিঃমিঃ সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্য হতে কাঁচা সড়ক পাকাকরণের কাজ। |  |  |  |
| ২ | [১.২] সড়কে ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ | [১.২.১] নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট | উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কের মোট ৩.২১ লক্ষ কিঃমিঃ সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় স্থানে ব্রিজ/কালভার্ট র্নির্মাণ কাজ। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ৩ | [১.৩] হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন | [১.৩.১] উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার | উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত হাট-বাজার/গ্রোথ সেন্টারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ৪ | [১.৪] বহুমূখী সাইক্লোন শেন্টার নির্মাণ | [১.৪.১] নির্মিত সাইক্লোন শেন্টার | ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকায় বহুমুখী অশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ৫ | [১.৫] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ | [১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন | উপজেলা পরিষদের অধীন সকল সরকারী অফিসের জন্য উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ৬ | [১.৬] ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ | [১.৬.১] নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০১৮। একই ধরণের নতুন প্রকল্প যুক্ত না হওয়ায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে লক্ষমাত্রা হ্রাস পেয়েছে। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ৭ | [১.৭] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্হান সৃষ্টি | [১.৭.১] সৃষ্ট কর্মসংস্হান | গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তার পাশে বনায়ন ও অন্যান্য প্রকল্পে সাময়িক কমসংস্থানের সুযোগ বিশেষতঃ গ্রামীণ নারীদের। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ৮ | [১.৮] সবুজায়ন | [১.৮.১] বৃক্ষরোপন | গ্রামীণ এলাকায় সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ৯ | [২.১] পৌর/নগর এলাকায় ফুটপাত নির্মাণ | [২.‌১.১] নির্মিত ফুটপাত | পথচারীদের চলাচলের জন্য রাস্তার দু’পাশে ফুটপাথ নির্মাণ। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ১০ | [২.২] পৌর/নগর এলাকায় ড্রেন নির্মাণ | [২.২.১] নির্মিত ড্রেন | শহর এলাকার ময়লা পানি ও তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য ড্রেন নির্মাণ। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ১১ | [২.৩] পৌর/নগর এলাকায় সড়ক উন্নয়ন/ নির্মাণ | [২.৩.১] নির্মিত পৌর/নগর সড়ক | পৌরসভা ও নগর এলাকায় সড়ক নির্মাণ। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ১২ | [৩.১] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ | [৩.১.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক | এলজিইডি’র মাধ্যমে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কের মোট ৩.২১ লক্ষ কিঃমিঃ সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্য হতে উন্নীত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ১৩ | [৩.২] পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ | [৩.২.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট | এলজিইডি’র মাধ্যমে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কের মোট ৩.২১ লক্ষ কিঃমিঃ সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্য হতে কাঁচা/পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/কালভাট নির্মাণ/ রক্ষণাবেক্ষণ। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ১৪ | [৪.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন | [৪.১.১] খননকৃত সেচ খাল | এলজিইডি’র আওতাধীন সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ১৫ | [৪.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও ক্রসড্যাম নির্মাণ/সংস্কার | [৪.২.১] নির্মিত/সংস্কারকৃত বাঁধ | এলজিইডি’র আওতাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও ক্রসড্যাম নির্মাণ /সংস্কার। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ১৬ | [৪.৩] বন্যা ব্যবস্হাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/ সংস্কার | [৪.৩.১] নির্মিত/সংস্কারকৃত রেগুলেটর | এলজিইডি’র আওতাধীন বন্যা ব্যবস্হাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/সংস্কার। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ১৭ | [৫.১] ডিজাইন প্রণয়ন | [৫.১.১] প্রণয়নকৃত ডিজাইন | এলজিইডি’র আওতায় বাস্তবায়িত সড়ক, ব্রিজ, উপজেলা কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ১৮ | [৫.২] ডিপিপি প্রণয়ন | [৫.২.১] প্রণয়কৃত ডিপিপি | নতুন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য ডিপিপি তৈরীকরণ। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ১৯ | [৫.৩] ইজিপি এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন | [৫.৩.১] ইজিপির মাধ্যমে মূল্যায়ণকৃত দরপত্র | ইজিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানকৃত ও মূল্যায়ন। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
| ২০ | [৬.১] অফিস ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন | [৬.১.১] পরিদর্শনকৃত অফিস ও প্রকল্প (প্রকল্প পরিচালক) | প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক এলজিইডি’র আওতাধীন বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প এবং এর অফিস ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন কাযক্রম। | এলজিইডি জেলাঃ গাজীপুর | এলজিইডি’র বার্ষিক প্রতিবেদন |  |
|  |  | [৬.১.২] পরিদর্শনকৃত অফিস ও প্রকল্প (২৫ টিম) | ২৫টি পরিদর্শন টিম কর্তৃক এলজিইডি’র আওতাধীন বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প এবং এর অফিস ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন কাযক্রম। |  |  |  |
|  |  | [৬.১.৩] পরিদর্শনকৃত অফিস ও প্রকল্প (প্রশিক্ষণ) | এলজিইডি’র বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান। |  |  |  |

সংযোজনী-৩: অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

| প্রতিষ্ঠানের নাম | সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা | চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা | প্রত্যাশা পুরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অর্থ মন্ত্রণালয় | সড়ক/ব্রিজ/কালভার্ট/হাট-বাজার/গ্রোথ সেন্টার/ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন/ উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন/সাইক্লোন শেল্টার/ড্রেন/বাঁধ/ রেগুলেটর নির্মাণ/খাল খনন। | নির্মিত/রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক/ব্রিজ/কালভার্ট/হাট-বাজার/গ্রোথ সেন্টার/ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন/ উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন/সাইক্লোন শেল্টার/ড্রেন/বাঁধ/ রেগুলেটর/খাল। | যথাসময়ে প্রয়োজনীয় বাজেট প্রদান | উল্লেখিত সকল অবকাঠামো নির্মাণের জন্য উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের কর্তৃপক্ষ। | উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হবে |
| ভূমি মন্ত্রণালয় | সড়ক/ব্রিজ/কালভার্ট/ হাট-বাজার/গ্রোথ সেন্টার/ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন/ উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন/বাঁধ নির্মাণ। | নির্মিত/রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক/ব্রিজ/কালভার্ট/ হাট-বাজার/গ্রোথ সেন্টার/ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন/ উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন/ বাঁধ। | বিশেষক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের নীতিগত অনুমোদন | ভূমি অধিগ্রহণ নীতিগত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হবে |