iscyi AÂ‡ji GjwRBwWÕi jvjgwbinvU †Rjvi wewfbœ Dbœqb cÖK‡íi AMÖMwZi mvi ms‡ÿc|

01|  cjøx moK I KvjfvU© ‡givgZ Kg©m~Px t

(K) 2017-18 A_© erm‡i cÖKí eivÏ

| ‡Rjvi bvg | wbqwgZ iÿYv‡eÿY (jÿ UvKvq) (Routine Maintenance) | mgqvšÍi iÿYv‡eÿY (jÿ UvKvq) (Periodic Maintenance) | Awbav©wiZ/Riæix iÿYv‡eÿY | ‡gvU eivÏ (jÿ UvKvq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 5.00 | 2078.78 | 27.58 | 2111.36 |

(L) 2017-18 A_© eQ‡ii evwl©K iÿYv‡eÿY Kg©m~Pxi AvIZvq ev¯ÍevwqZ ¯‹x‡gi weeiYx (mgqvšÍi I Riæix)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | Emergency 16wU | 27.57 | 16/0 | 100% | 100% | 2018-19 A_© eQ‡i 51wU ¯‹x‡gi wecix‡Z 18.91 †KvwU UvKvi Aby‡gv`b cvIqv wMqv‡Q¦38wU c¨v‡K‡Ri NOA cÖ`vb Kiv n‡q‡Q evKx 13wU ¯‹x‡gi †UÛvi Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ NOA cÖ`vb Kiv nB‡e¦ |
|  | Road & Structure 91wU | 1873.07 | 91/0 | 100% | 100% |  |
|  | Carried Over 1wU | 2.72 | 1/0 | 100% | 100% |  |
|  | Off Pavement wU | - | - | - | - |  |
|  | On Pavement 1wU | 4.99 | 1/0 | 100% | 100% |  |
| ‡gvU | 109wU | 1908.35 |  |  |  |  |

02|  gyw³‡hv×v ¯§„wZ †mŠa (Construction of Muktijuddho Memorials Project)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 2 | 89.28 | 2/0 | 100% | 100% |  |

03| gyw³‡hv×v Kg‡cø· (Construction of Muktijuddha Complex)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 4 | 607.55 | 3/1 | 99% | 98% |  |

04|  A¯^”Qj gyw³‡hv×v evm feb wbgv©Y (CHLUMP)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 9 (30wU) | 236.08 | 9/0 (27wU)/(3wU) | 100% | 99% |  |

05|  cÂMo, KzwoMÖvg I jvjgwbinvU †Rjvi (wejyß wQUgnj) MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (RIDP-EE) (CIT)f’

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 39 | 5408.74 | 18/21 | 73% | 66% |  |

06|  mgMÖ †`‡k kni I BDwbqb f’wg Awdm wbg©vY cÖKí (TULOP)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 3 (6wU) | 262.41 | 0/3 | 67% | 49% | m`i 2wU Ges KvwjMÄ 3wU ¯‹x‡gi NOA cÖ`vb Kiv n‡q‡Q¦ |

07|  b`v©b evsjv‡`k Bw›U‡MÖ‡UW †W‡fjc‡g›U cÖ‡R± (NOBIDEP)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 11+2=13 | 5859.06 + 17.04 =5876.10 | 5/8 | 89% | 86% | e„¶‡ivcb c¨v‡KR 2wU¦ |

08|  iscyi wefvM Dbœqb cÖKí (RDRIIP)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 95+7=102 | 6398.30 | 92/10 | 98% | 94% | e„¶‡ivcb c¨v‡KR 2wU¦ GjwmGm 5wU¦ |

09|  e„nËi iscyi I w`bvRcyi †Rjvi MÖgxb AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (GRDP):

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 85+4=89 | 17271.96 | 89/0 | 100% | 99% | evwZj c¨v‡KR 3wU¦ e„¶‡ivcb c¨v‡KR 4wU |

10|  mvm‡UB‡bej iæivj Bbd«v÷ªvKPvi BgcÖæf‡g›U cÖ‡R± (SRIIP)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 15 | 3985.27 | 15/0 | 100% | 100% | e„¶‡ivcb c¨v‡KR 6wU¦ |

11|  Z…Zxq cÖv_K wkÿv Dbœqb Kg©m~Px (PEDP-III)

| I‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 6 | 241.07 | 6/0 | 100% | 100% |  |

12|  AvBAviAvBwWwc-2

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 142 | 5675.58 | 124/18 | 94% | 84% | Overlapping Gi Kvi‡Y 1wU c¨v‡K‡Ri `icÎ evwZj Kiv n‡q‡Q¦ |

13| Dc‡Rjv BDwbqb mo‡K `xN© †mZz wbgv©Y cÖKí (LBC):

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v I ˆ`N¨© | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 3 I 275.12 wgUvi | 1128.75 | 2/1 | 87% | 74% |  |

14|  mgwš^Z cvwb e¨e¯’vcbv BDwbU (IWRMU)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 2 | 26.91 | 2/0 | 100% | 72.44% |  |

15|  Participatory Small Scale Water Resources Sector Project (PSSWRSP)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 1 | 404.75 | 1/0 | 100% | 100% |  |

16|  Extension  of Upazila Complex Project (EUCP)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 3 | 1176.76 | 1/2 | 75% | 55% |  |

17|  CONSTRUCTION OF UNION PARISHAD COMPLEX BHABAN PROJECT (PHASE-2)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 6 | 455.69 | 6/0 | 100% | 100% |  |

18|  iscyi wefvM Dbœqb cÖKí-2 (RDRIIP-2)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 41 | 5223.18 | 5/36 | 40% | 27% |  |

19| mve©Rbxb mvgvwRK AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (GSIDP)

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 12 | 76.00 | 5/7 | 65% | 47% | m`i 2wU, nvwZevÜv 23wU, cvUMÖvg 19wU ¯‹x‡gi NOA cÖ`vb Kiv n‡q‡Q¦ |

20| gyw³hy‡×i ¯§„wZ ¯’vcbvmg~n msiÿY I c~bt wbg©vY cÖKí

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 2 | 43.62 | 0/2 | 87% | 11% |  |

21| gyw³hy‡×i HwZnvwmK  ¯’vbmgyn msiÿY I gyw³hy× ¯§„wZ Rv`yli wbg©vY cÖKí

| ‡Rjvi bvg | c¨v‡KR msL¨v | Pzw³g~j¨ (jÿ UvKvq) | mgvß/Amgvß c¨v‡KR msL¨v | ‡fŠZ AMÖMwZ | Avw_©K AMÖMwZ | g›Ze¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jvjgwbinvU | 2 | 1162.07 | 0/2 | 50% | 25% |  |

22|  RERMP-2

| jvjgwbinvU | Dc‡Rjv †gvU = 05wU | ‡gvU BDwbqb = 45 wU | GjwmGm gwnjv Kgx©i msL¨v †gvU=450 Rb |
| --- | --- | --- | --- |

| wnmve iÿK GjwRBwW, jvjgwbinvU | Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx GjwRBwW, jvjgwbinvU | mnKvix cÖ‡KŠkjx GjwR GjwRBwW, jvjgwbinvU | wmwbqi mnKvix cÖ‡KŠkjx, GjwRBwW, jvjgwbinvU¦ | wbev©nx cÖ‡KŠkjx GjwRBwW,jvjgwbinvU¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |