সেকশন ৩
মাঠ পর্যায়ের কার্যসমূহের ২০১8-১9 অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক (জুলাই/2018 থেকে ডিসেম্বর/2018) অগ্রগতি

জেলাঃ সাতক্ষীরা

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator) | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য |  |  |  |  |  |  |
| [১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন | ৪৯ | [১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ | [১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ৮ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৭ |
|  |  |  | [১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ১৮ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৯ |
|  |  |  | [১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ৮০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০ |
|  |  | [১.২] সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ | [১.২.১] নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট | মিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ২২০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৫০ |
|  |  | [১.৩] হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন | [১.৩.১] উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৩ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ২ |
|  |  | [১.৪] বহুমূখী সাইক্লোন শেন্টার নির্মাণ | [১.৪.১] নির্মিত সাইক্লোন শেন্টার | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | [১.৫] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ | [১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ১ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১ (৪০%)=০.৪ |
|  |  | [১.৬] ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ | [১.৬.১] নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ২ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ২ (৩০%)=০.৬ |
|  |  | [১.৭] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্হান সৃষ্টি | [১.৭.১] সৃষ্ট কর্মসংস্হান | লক্ষ জনিদবস | লক্ষ্যমাত্রা | ১৫ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৬ |
|  |  | [১.৮] সবুজায়ন | [১.৮.১] বৃক্ষরোপন | টি | লক্ষ্যমাত্রা | ৪০০০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০০০ |
| [2] পল্লী এলাকায় নির্মিত অবকাঠামো সংরক্ষণ | ২০ | [2.১] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ | [2.১.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ১৮০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৯৯ |
|  |  | [2.২]পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ | [2.২.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট | মিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৬ |
| [3] ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ | ১০ | [3.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন | [3.১.১] খননকৃত সেচ খাল | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ১১ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৫ |
|  |  | [3.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার | [3.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বাঁধ | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ২ |
|  |  | [3.৩] বন্যা ব্যবস্হাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/সংস্কার | [3.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৪ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ২ (১০%)=০.২ |
| [4] পরিকল্পিত টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন | ৬ | [4.১] ইজিপি এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন | [4.১.১] ইজিপির মাধ্যমে মূল্যায়ণকৃত দরপত্র | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ২৫০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ২৪২ |