সেকশন ৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য ভিত্তিক কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

‡Rjvi bvgt mvZ¶xiv

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator) | প্রকৃত অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-19 | প্রক্ষেপন (Projection) ২০১৯-২০২০ | প্রক্ষেপন (Projection) ২০২০-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-18 * |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | 7 | ৮ | 9 | 10 | 11 |
| [১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন | 35 | [১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ | [১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক | কিঃমিঃ | 4 | 7 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9 |
|  |  |  | [১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক | কিঃমিঃ | ৩ | 17 | 14 | 18.5 | 19 | 19 |
|  |  |  | [১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক | কিঃমিঃ | ৩ | 48 | 64 | 84 | 85 | 87 |
|  |  | [১.২] সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ | [১.২.১] নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট | মিঃ | ৫ | 252 | 125 | 227 | 228 | 230 |
|  |  | [১.৩] হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন | [১.৩.১] উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার | সংখ্যা | ৩ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|  |  | [১.৪] বহুমূখী সাইক্লোন শেন্টার নির্মাণ | [১.৪.১] নির্মিত সাইক্লোন শেন্টার | সংখ্যা | ৩ | 4 | 7 | - | 5 | 5 |
|  |  | [১.৫] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ | [১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন | সংখ্যা | ৩ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | [১.৬] ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ | [১.৬.১] নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন | সংখ্যা | ৩ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | [১.৭] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্হান সৃষ্টি | [১.৭.১] সৃষ্ট কর্মসংস্হান | লক্ষ জনদিবস | ৬ | 21 | 10.5 | 15.5 | 16 | 16 |
|  |  | [১.৮] সবুজায়ন | [১.৮.১] বৃক্ষরোপন | টি | ২ | 5000 | 4000 | 5000 | 5200 | 5500 |
| [২] পরিকল্পিত টেকসই নগর উন্নয়নে সহায়তা করা | 13 | [২.১] পৌর/নগর এলাকায় ফুটপাত নির্মাণ | [২.‌১.১] নির্মিত ফুটপাত | কিঃমিঃ | 4 | - | - | - | - | - |
|  |  | [২.২] পৌর/নগর এলাকায় ড্রেন নির্মাণ | [২.২.১] নির্মিত ড্রেন | কিঃমিঃ | ৪ | - | - | - | - | - |
|  |  | [২.৩] পৌর/নগর এলাকায় সড়ক উন্নয়ন/ নির্মাণ | [২.৩.১] নির্মিত পৌর/নগর সড়ক | কিঃমিঃ | ৫ | - | - | - | - | - |
| [৩] পল্লী এলাকায় নির্মিত অবকাঠামো সংরক্ষণ | ১০ | [৩.১] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ | [৩.১.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক | কিঃমিঃ | ৮ | 158 | 56 | 155 | 160 | 165 |
|  |  | [৩.২] পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ | [৩.২.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট | মিঃ | ২ | 30 | 6 | 16 | 17 | 18 |
| [৪] ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ | ৭ | [৪.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন | [৪.১.১] খননকৃত সেচ খাল | কিঃমিঃ | ২ | 5 | 6 | 12 | 14 | 14 |
|  |  | [৪.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার | [৪.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বাঁধ | কিঃমিঃ | ৩ | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | [৪.৩] বন্যা ব্যবস্হাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/ সংস্কার | [৪.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর | সংখ্যা | ২ | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| [৫] পরিকল্পিত টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন | ৬ | [৫.১] ডিজাইন প্রণয়ন | [৫.১.১] প্রণয়নকৃত ডিজাইন | সংখ্যা | ২ |  |  |  |  |  |
|  |  | [৫.২] ডিপিপি প্রণয়ন | [৫.২.১] প্রণয়কৃত ডিপিপি | সংখ্যা | ২ |  |  |  |  |  |
|  |  | [৫.৩] ইজিপি এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন | [৫.৩.১] ইজিপির মাধ্যমে মূল্যায়ণকৃত দরপত্র | সংখ্যা | ২ | 263 | 156 | 320 | 325 | 230 |
| [৬] স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা উন্নীতকরণ | ৪ | [৬.১] অফিস ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন এবং প্রশিক্ষণ | [৬.১.১] পরিদর্শনকৃত অফিস ও প্রকল্প (প্রকল্প পরিচালক) | সংখ্যা | ১ | 15 | 14 | 18 | 20 | 20 |
|  |  |  | [৬.১.২] পরিদর্শনকৃত অফিস ও প্রকল্প (২৫ টিম) | সংখ্যা | ২ | 25 | 10 | 26 | 27 | 28 |
|  |  |  | [৬.১.৩] প্রশিক্ষণ | জন | ১ | 295 | 472 | 305 | 310 | 315 |