সেকশন ৩
মাঠ পর্যায়ের কার্যসমূহের ২০১8-১9 অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক (জুলাই/2018 থেকে সেপ্টেম্বর/2018) অগ্রগতি

জেলাঃ যশোর

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of strategic Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator) | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য |  |  |  |  |  |  |
| [১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন |  | [১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ | [১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ২ |
|  |  |  | [১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ৪১ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৮ |
|  |  |  | [১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ২০ |
|  |  | [১.২] সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ | [১.২.১] নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট | মিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩৫০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৭০ |
|  |  | [১.৩] হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন | [১.৩.১] উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৫ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১ |
|  |  | [১.৪] বহুমূখী সাইক্লোন শেন্টার নির্মাণ | [১.৪.১] নির্মিত সাইক্লোন শেন্টার | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | - |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | [১.৫] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ | [১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ১ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ০ |
|  |  | [১.৬] ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ | [১.৬.১] নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ১ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ০ |
|  |  | [১.৭] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্হান সৃষ্টি | [১.৭.১] সৃষ্ট কর্মসংস্হান | লক্ষ জনিদবস | লক্ষ্যমাত্রা | ২১ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৩ |
|  |  | [১.৮] সবুজায়ন | [১.৮.১] বৃক্ষরোপন | টি | লক্ষ্যমাত্রা | ৪০০০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
| [2] পল্লী এলাকায় নির্মিত অবকাঠামো সংরক্ষণ |  | [2.১] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ | [2.১.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ২৭০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | [2.২]পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ | [2.২.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট | মিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ১২০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
| [3] ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ |  | [3.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন | [3.১.১] খননকৃত সেচ খাল | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | - |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | [3.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার | [3.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বাঁধ | কিঃমিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ২ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | [3.৩] বন্যা ব্যবস্হাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/সংস্কার | [3.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ২ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
| [4] পরিকল্পিত টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন |  | [4.১] ইজিপি এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন | [4.১.১] ইজিপির মাধ্যমে মূল্যায়ণকৃত দরপত্র | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৩৬৫ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৮০ |

এলজিইডি’র আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ 2018-19

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সুচক (Performance Indicator) | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ |  | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ২৪ জুলাই ২০১৮ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৫ জুলাই ২০১৮ |
|  |  | 2018-19 অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অধÑ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল | মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ১৩ জানুয়ারী ২০১৯ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন | আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময় | জনঘন্টা * | লক্ষ্যমাত্রা | ৬০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১০ |
| কার্যপদ্ধতি, কমÑপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন |  | ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | ফ্রণ্ট ডেক্সের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ৮০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  |  | ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত ** | % | লক্ষ্যমাত্রা | ৪০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  |  | ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত * ** | % | লক্ষ্যমাত্রা | ৫০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন | ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | সিটিজেন্‌স চার্টার বাস্তবায়ন | হালনাগাদকৃত সিটিজেন্‌স চাটাÑর অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা | % | লক্ষ্যমাত্রা | ৮০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ২০ |
|  |  |  | সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ৯০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি নিশ্চিতকরণ | পিআরএল আদেশ জারিকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  |  | ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
| আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন |  | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাযÑক্রমের উন্নয়ন | ব্রডসীট জবাব প্রেরিত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ৬০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০ |
|  |  |  | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ৫০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | স্থাবরও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা | স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  |  | অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | বার্ষিক উন্নয়ন কমÑসূচি বাস্তবায়ন | বার্ষিক উন্নয়ন কমÑসূচিবাস্তবায়িত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৭ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ |  | জাতীয় শুদ্ধাচার কমÑ পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন | জাতীয় শুদ্ধাচার কমÑ পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ১৫ জুলাই |
|  |  |  |  |  | অর্জন | - |
|  |  | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৪ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১ |
|  |  | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১০ |